FitMetrify

Especificação Técnica de Implementação

Portal de Calculadoras Fitness

Auditoria técnica e plano de melhorias — 16 calculadoras

Implementação dividida em 5 etapas sequenciais

| Calculadoras auditadas | Funcionando | Em desenvolvimento |
| --- | --- | --- |
| 16 | 11 | 3 |

| Problemas críticos identificados | Etapas de implementação |
| --- | --- |
| 5 | 5 |

Preparado com base em auditoria técnica realizada por especialista em educação física e nutrição

Maio 2026

# Índice

# 1. Visão Geral do Projeto

O FitMetrify é um portal de calculadoras fitness voltado para emagrecimento, nutrição, corrida e musculação. A presente especificação detalha todas as correções, melhorias e novos desenvolvimentos a serem implementados no Cursor AI, organizados em 5 etapas sequenciais de forma que cada etapa entregue valor imediato ao usuário antes de avançar para a próxima.

## 1.1 Stack tecnológica assumida

💡 NOTA: Esta especificação foi escrita para a stack Next.js (App Router) com TypeScript, que é consistente com o código-fonte identificado no portal. Adaptar conforme o stack real confirmado no repositório.

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 14+ com App Router (TypeScript) |
| Estilização | Tailwind CSS |
| Estado global | Zustand ou Context API (para fluxo guiado entre calculadoras) |
| SEO | next/head com canonical dinâmico baseado em NEXT_PUBLIC_BASE_URL |
| Deploy | Railway (produção atual) |

## 1.2 Problemas críticos transversais (afetam todas as páginas)

🚨 CRÍTICO: URL canônica aponta para http://localhost:3001 em TODAS as 16 páginas. Isso prejudica gravemente o SEO e indica variável de ambiente não configurada no ambiente de produção.

🚨 CRÍTICO: Duas calculadoras (Peso Ideal e Calorias por Refeição) estão publicadas na navegação principal com motor de cálculo desativado, gerando frustração ao usuário.

🚨 CRÍTICO: O fluxo entre calculadoras é fragmentado: o usuário precisa copiar valores manualmente entre telas (ex: TMB → Gasto Calórico → Déficit). Não há persistência de dados entre calculadoras relacionadas.

🔧 CORREÇÃO: Erro tipográfico na FAQ da calculadora de TMB: "Taxa Metabórica" em vez de "Taxa Metabólica Basal".

# 2. Mapa Completo de Calculadoras

A tabela abaixo consolida todas as 16 calculadoras auditadas com status atual, prioridade de correção e etapa de implementação.

| Calculadora | Problema principal | Status | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC | Falta classificação geriátrica; sem preset por sistema imperial | Funcional | Etapa 2 |
| TMB | Erro tipográfico no FAQ; falta Harris-Benedict | Funcional | Etapa 1 |
| Gasto Calórico | Fluxo fragmentado: exige copiar TMB manualmente | Funcional | Etapa 3 |
| Déficit Calórico | Sem alerta de piso calórico mínimo; fluxo fragmentado | Funcional | Etapa 3 |
| Peso Ideal | Motor de cálculo desativado — não entrega resultado | EM DEV | Etapa 1 |
| Proteína Diária | Usa peso total; falta orientação plant-based | Funcional | Etapa 2 |
| Macronutrientes | Sem abordagem g/kg; sem periodização nutricional | Funcional | Etapa 3 |
| Água Diária | Sem ajuste etário; ref. para clima quente pode ser baixa | Funcional | Etapa 2 |
| Calorias por Refeição | Motor de cálculo desativado — não entrega resultado | EM DEV | Etapa 1 |
| Pace | Input de tempo só em minutos decimais (deveria ser HH:MM:SS) | Funcional | Etapa 2 |
| Conversor Pace/Vel. | Conversão mão-única (só pace→velocidade); input confuso | Funcional | Etapa 2 |
| Previsor de Tempo | Input de tempo limitado; sem presets de distâncias | Funcional | Etapa 2 |
| 1RM | Sem campo de exercício; sem aviso de segurança | Funcional | Etapa 2 |
| Volume de Treino | Só 1 exercício por vez; sem totalizador de sessão | Funcional | Etapa 3 |
| Zonas de Carga | Apenas 4 zonas fixas; falta número de reps por zona | Funcional | Etapa 2 |
| % Gordura Corporal | Não existe ainda — necessário para o portal | NOVA | Etapa 4 |
| FC Máxima e Zonas | Não existe ainda — necessário para o portal | NOVA | Etapa 4 |

# 3. Etapa 1 — Correções Críticas e Calculadoras Quebradas

Objetivo: Corrigir todos os problemas que bloqueiam o funcionamento básico do portal. Esta etapa deve ser concluída antes de qualquer outra. Estimativa: 1–2 dias de desenvolvimento.

1.1  Correção da URL Canônica (SEO crítico)

🚨 CRÍTICO: Impacto: todas as 16 páginas têm canonical apontando para localhost. Isso faz motores de busca desconsiderar o conteúdo do portal.

### Problema

Em todos os arquivos de metadados (layout.tsx ou page.tsx com generateMetadata), a URL canônica está hardcoded ou utiliza uma variável não configurada, resultando em:

// Resultado atual (incorreto):

<link rel="canonical" href="http://localhost:3001/calculadora-imc" />

### Solução

1. Criar variável de ambiente no Railway:

NEXT_PUBLIC_BASE_URL=https://fitmetrify-production.up.railway.app

2. Criar helper centralizado em lib/metadata.ts:

export const BASE_URL = process.env.NEXT_PUBLIC_BASE_URL

?? "https://fitmetrify-production.up.railway.app";

export function canonicalUrl(path: string): string {

return `${BASE_URL}${path}`;

}

3. Substituir em TODOS os generateMetadata das 16 calculadoras:

// app/calculadora-imc/page.tsx

import { canonicalUrl } from "@/lib/metadata";

export async function generateMetadata() {

return {

alternates: {

canonical: canonicalUrl("/calculadora-imc"),

},

// ... demais metadados

};

}

4. Verificar em produção após deploy que a tag canonical está correta em todas as páginas.

1.2  Correção do Erro Tipográfico — TMB

### Localização

Arquivo: app/calculadora-tmb/page.tsx (ou componente de FAQ da TMB)

// Texto atual (ERRADO):

"TMB é a Taxa Metabórica Basal: o gasto calórico..."

// Texto correto:

"TMB é a Taxa Metabólica Basal: o gasto calórico..."

1.3  Sinalização de Calculadoras em Desenvolvimento

As calculadoras de Peso Ideal e Calorias por Refeição devem ser sinalizadas claramente. Opção A (recomendada): adicionar badge visual. Opção B: remover temporariamente da navegação.

### Opção A — Badge "Em Breve" (recomendada)

Criar componente Badge em components/ui/ComingSoonBadge.tsx:

export function ComingSoonBadge() {

return (

<span className="inline-flex items-center gap-1 px-2 py-0.5 rounded-full

bg-amber-100 text-amber-800 text-xs font-medium border border-amber-300">

<span>🚧</span> Em breve

</span>

);

}

Adicionar o badge nos cards da home e na página de listagem de calculadoras, ao lado do nome das calculadoras afetadas.

No topo da página das calculadoras quebradas, adicionar banner de aviso:

<div className="rounded-lg bg-amber-50 border border-amber-200 p-4 mb-6">

<p className="text-amber-800 font-medium">

⚠ Esta calculadora está em desenvolvimento.

Os resultados estarão disponíveis em breve.

</p>

<p className="text-amber-700 text-sm mt-1">

Enquanto isso, use a <a href="/calculadora-imc">Calculadora de IMC</a>

para referência de composição corporal.

</p>

</div>

### Opção B — Remover da navegação principal

Se preferir não mostrar calculadoras incompletas: remover os links dessas calculadoras do menu principal e da home, mantendo as URLs acessíveis mas sem destaque na navegação.

1.4  Implementação — Calculadora de Peso Ideal

⚠ ATENÇÃO: Esta calculadora está publicada mas o motor está desativado. Implementar o cálculo completo conforme especificação abaixo.

### Inputs

Modo simples:

- Altura (cm) — numérico, range 100–250

- Sexo — Masculino / Feminino

Modo avançado (adicional):

- Peso atual (kg) — para mostrar diferença até o peso saudável

- Percentual de gordura (%) — opcional, para cálculo complementar

- Biotipo — Ectomorfo / Mesomorfo / Endomorfo (ajuste de ±5% no alvo)

### Fórmulas a implementar

Implementar as 4 fórmulas abaixo e exibir comparativo:

| Fórmula | Cálculo (Masculino / Feminino) |
| --- | --- |
| IMC saudável (OMS) | Faixa: altura² × 18.5 até altura² × 24.9 |
| Devine (1974) | H: 50 + 2.3 × (altura_pol − 60) ¦ M: 45.5 + 2.3 × (altura_pol − 60) |
| Robinson (1983) | H: 52 + 1.9 × (altura_pol − 60) ¦ M: 49 + 1.7 × (altura_pol − 60) |
| Miller (1983) | H: 56.2 + 1.41 × (altura_pol − 60) ¦ M: 53.1 + 1.36 × (altura_pol − 60) |

altura_pol = altura_cm / 2.54

### Outputs

- Faixa de peso saudável pela OMS (min–max em kg)

- Peso central calculado pela média das 4 fórmulas

- Tabela comparativa das 4 fórmulas

- Se peso atual informado: diferença até a faixa saudável (+/− kg)

- Classificação contextual: "Você está X kg acima da faixa saudável"

💡 NOTA: Evitar linguagem de "peso ideal único" — usar sempre "faixa de peso saudável" para não reforçar percepções distorcidas de corpo.

1.5  Implementação — Calculadora de Calorias por Refeição

### Inputs — Modo Simples

- Calorias diárias totais (kcal) — numérico

- Número de refeições — select: 2, 3, 4, 5, 6

### Inputs — Modo Avançado

- Horário estimado de treino — Manhã / Tarde / Noite / Não treino

- Protocolo alimentar — Distribuição uniforme / Pré-treino maior / Pós-treino maior / Jejum 16:8 / Jejum 18:6

- Maior refeição — Café da manhã / Almoço / Jantar

### Lógica de cálculo

Modo simples: divisão igualitária.

calPorRefeicao = caloriasDiarias / numRefeicoes

Modo avançado — distribuição percentual por protocolo:

| Protocolo | Distribuição sugerida |
| --- | --- |
| Uniforme | Todas as refeições com percentual igual |
| Pré-treino maior | Refeição pré-treino: +30% ¦ demais: distribuídas igualmente no restante |
| Pós-treino maior | Refeição pós-treino: +30% ¦ demais: distribuídas igualmente no restante |
| Jejum 16:8 | 3 refeições em janela de 8h; primeira = 25%, segunda = 40%, terceira = 35% |
| Jejum 18:6 | 2–3 refeições em janela de 6h; distribuição uniforme dentro da janela |

### Outputs

- Calorias por refeição (kcal) — para cada refeição nomeada

- Percentual de cada refeição sobre o total

- Proteína estimada por refeição (assumindo 25–30% das calorias em proteína, 4 kcal/g)

- Aviso quando nenhuma refeição atinge 25g de proteína (síntese proteica subótima)

# 4. Etapa 2 — Melhorias nas Calculadoras Funcionais

Objetivo: Aprimorar as calculadoras que já funcionam, corrigindo limitações técnicas e de UX identificadas na auditoria. Estimativa: 3–4 dias de desenvolvimento.

2.1  Calculadora de IMC — Melhorias

### Correções e adições

- Adicionar classificação diferenciada para idosos (≥ 60 anos): sobrepeso = IMC ≥ 27, conforme recomendação para populações idosas

- Adicionar opção de entrada em sistema imperial (pés/polegadas e libras) com conversão automática para métrico

- No resultado, adicionar botão de ação "Calcular meu Gasto Calórico" que pré-preenche os dados na próxima calculadora (ver Etapa 3)

- No modo avançado, incluir estimativa de percentual de gordura baseada no IMC e circunferência abdominal (fórmula de Deurenberg)

### Lógica de classificação ampliada

| Classificação | IMC adulto (18–59a) | IMC idoso (≥60a) |
| --- | --- | --- |
| Baixo peso | < 18.5 | < 22.0 |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 | 22.0 – 26.9 |
| Sobrepeso | 25.0 – 29.9 | 27.0 – 29.9 |
| Obesidade I | 30.0 – 34.9 | 30.0 – 34.9 |
| Obesidade II | 35.0 – 39.9 | 35.0 – 39.9 |
| Obesidade III | ≥ 40.0 | ≥ 40.0 |

2.2  Calculadora de TMB — Melhorias

### Adições ao modo avançado

- Adicionar Harris-Benedict revisada (Roza & Shizgal, 1984) como terceira opção:

// Harris-Benedict revisada

Homem: TMB = 88.362 + (13.397 × peso) + (4.799 × altura) − (5.677 × idade)

Mulher: TMB = 447.593 + (9.247 × peso) + (3.098 × altura) − (4.330 × idade)

- Mostrar resultado em kcal/hora além de kcal/dia (kcal/hora = TMB / 24)

- Adicionar nota contextual para mulheres sobre variação de TMB nas fases do ciclo menstrual (~5–10% de variação)

- No modo avançado, exibir comparação entre Mifflin-St Jeor, Katch-McArdle e Harris-Benedict em tabela

2.3  Calculadoras de Corrida — Input de Tempo HH:MM:SS

⚠ ATENÇÃO: Este problema afeta 3 calculadoras: Pace, Conversor Pace/Velocidade e Previsor de Tempo. A correção deve ser aplicada com um componente compartilhado.

### Componente TimeInput compartilhado

Criar components/calculadoras/TimeInput.tsx:

interface TimeInputProps {

label: string;

value: number; // total em segundos

onChange: (seconds: number) => void;

}

export function TimeInput({ label, value, onChange }: TimeInputProps) {

const h = Math.floor(value / 3600);

const m = Math.floor((value % 3600) / 60);

const s = value % 60;

const update = (hh: number, mm: number, ss: number) => {

onChange(hh * 3600 + mm * 60 + ss);

};

return (

<div>

<label>{label}</label>

<div className="flex gap-2 items-center">

<input type="number" min={0} max={99} value={h}

onChange={e => update(+e.target.value, m, s)} placeholder="00" />

<span>h</span>

<input type="number" min={0} max={59} value={m}

onChange={e => update(h, +e.target.value, s)} placeholder="00" />

<span>min</span>

<input type="number" min={0} max={59} value={s}

onChange={e => update(h, m, +e.target.value)} placeholder="00" />

<span>seg</span>

</div>

</div>

);

}

Substituir o campo de tempo em minutos decimais por este componente nas 3 calculadoras afetadas.

### Calculadora de Pace — Melhorias adicionais

- Adicionar toggle km / milhas nos inputs de distância

- Adicionar tabela de pace-alvo para 5K / 10K / 21K / 42K no resultado

- Incluir estimativa de zonas de frequência cardíaca baseadas no pace (se o usuário informar FC máxima ou idade)

### Conversor Pace / Velocidade — Melhorias adicionais

- Implementar conversão bidirecional: o usuário pode partir de pace (min/km) OU de velocidade (km/h) e obter o outro

- Substituir instrução confusa "5:30 = 5,5" pelo novo componente TimeInput (mm:ss separados)

- Adicionar tabela de referência rápida de equivalências comuns (de 4 km/h a 20 km/h)

### Previsor de Tempo de Corrida — Melhorias adicionais

- Adicionar botões de preset para distâncias populares: 5K / 10K / 21,097K / 42,195K

- Mostrar pace médio previsto por km junto ao tempo estimado no resultado

- Adicionar opção de calcular pace-alvo parcial para cumprir o tempo previsto (estratégia de prova)

2.4  Calculadora de Proteína Diária — Melhorias

- Quando percentual de gordura for informado no modo avançado, usar massa magra como base do cálculo (não peso total):

massaMagra = peso × (1 − percentualGordura / 100);

proteinaAlvo = massaMagra × faixaG_kg;

- Adicionar orientação específica para dietas plant-based: "Vegetarianos e veganos devem priorizar combinação de leguminosas + cereais e aumentar a ingestão em ~10–15% pela menor digestibilidade das proteínas vegetais."

- Exibir proteína alvo em gramas por refeição de forma proeminente no resultado (assumindo 4–5 refeições)

- Adicionar exemplos de fontes proteicas por refeição: frango (31g/100g), atum (29g/100g), tofu (17g/100g), lentilha (9g/100g)

2.5  Calculadora de Água Diária — Melhorias

- Adicionar campo de faixa etária com ajuste para idosos (≥ 60 anos: +5 ml/kg base, pois o mecanismo de sede fica comprometido)

- No modo avançado, incluir ajuste por clima: "Clima tropical ou calor intenso" → +5 ml/kg na base (de 35 para 40 ml/kg)

- Adicionar opção de visualizar a meta diária convertida em copos de 250 ml ao longo do horário do dia

- Incluir escala visual de cor da urina como referência de hidratação no resultado (de amarelo-claro = hidratado até âmbar-escuro = desidratado)

2.6  Calculadora de 1RM — Melhorias

- Adicionar campo de seleção do exercício (lista: Supino Reto, Supino Inclinado, Desenvolvimento, Agachamento Livre, Terra, Remada, Barra Fixa, Leg Press, Rosca Direta — com opção "Outro")

- Adicionar aviso de segurança proeminente no topo da calculadora:

⚠ ATENÇÃO: Não realize testes de 1RM máximo real sem supervisão de um profissional de educação física certificado, especialmente nos exercícios Agachamento Livre, Levantamento Terra e Supino Reto com barra.

- No resultado, exibir tabela de classificação de força relativa (fraco / abaixo da média / médio / acima da média / elite) baseada no exercício selecionado, sexo e peso corporal

- Adicionar botão "Ver Zonas de Carga com este 1RM" que passa o valor calculado para a calculadora de Zonas de Carga (fluxo integrado)

2.7  Calculadora de Zonas de Carga — Melhorias

- Expandir de 4 para 6 zonas de carga com faixas de repetições correspondentes:

| Zona / Objetivo | % do 1RM | Reps alvo | Carga (ex.: 1RM 100kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência muscular | 50–60% | 15–20+ | 50–60 kg |
| Hipertrofia moderada | 60–70% | 12–15 | 60–70 kg |
| Hipertrofia principal | 70–80% | 8–12 | 70–80 kg |
| Força-hipertrofia | 80–85% | 5–8 | 80–85 kg |
| Força máxima | 85–95% | 2–5 | 85–95 kg |
| Potência / Teste | 95–100% | 1–2 | 95–100 kg |

- Adicionar escala de RPE (Rate of Perceived Exertion, 1–10) como alternativa ao %1RM para usuários que não conhecem o 1RM

- Incluir campo de exercício de referência para contextualizar os valores exibidos

# 5. Etapa 3 — Fluxo Guiado e Integração entre Calculadoras

Objetivo: Eliminar o fluxo fragmentado onde o usuário precisa copiar valores manualmente entre calculadoras. Implementar persistência de dados e fluxo guiado sequencial. Esta é a melhoria de UX mais impactante do portal. Estimativa: 3–4 dias de desenvolvimento.

3.1  Contexto Global de Cálculo (CalcContext)

Criar um contexto global que armazena os resultados das calculadoras durante a sessão do usuário, permitindo que calculadoras subsequentes pré-preencham seus campos automaticamente.

### Estrutura do contexto

// lib/calc-context.ts

interface CalcState {

// Dados do usuário

peso?: number;        // kg

altura?: number;      // cm

idade?: number;       // anos

sexo?: "M" | "F";

percentualGordura?: number;

// Resultados calculados

tmb?: number;         // kcal/dia

get?: number;         // kcal/dia (Gasto Energético Total)

deficitAlvo?: number; // kcal/dia

imc?: number;

pesoIdeal?: { min: number; max: number };

// Musculação

exercicio1rm?: string;

estimativa1rm?: number; // kg

}

interface CalcContextType {

state: CalcState;

update: (partial: Partial<CalcState>) => void;

reset: () => void;

}

Implementar com Zustand (persist middleware para sobreviver a navegação entre páginas) ou com Context API + sessionStorage.

// Exemplo com Zustand

import { create } from "zustand";

import { persist, createJSONStorage } from "zustand/middleware";

export const useCalcStore = create<CalcContextType>()(

persist(

(set) => ({

state: {},

update: (partial) => set((s) => ({ state: { ...s.state, ...partial } })),

reset: () => set({ state: {} }),

}),

{ name: "fitmetrify-calc", storage: createJSONStorage(() => sessionStorage) }

)

);

3.2  Fluxo Guiado — Jornada de Emagrecimento

Implementar componente de "Próximo Passo" que aparece abaixo do resultado de cada calculadora, guiando o usuário pela jornada completa.

### Fluxo: IMC → TMB → Gasto Calórico → Déficit → Macros

// components/calculadoras/NextStepBanner.tsx

interface NextStepConfig {

titulo: string;

descricao: string;

href: string;

dadosPassados?: string[]; // quais campos serão pré-preenchidos

}

// Configuração por calculadora:

const NEXT_STEPS: Record<string, NextStepConfig> = {

"imc": {

titulo: "Calcule sua Taxa Metabólica Basal",

descricao: "Com seu IMC calculado, o próximo passo é descobrir

quantas calorias seu corpo gasta em repouso.",

href: "/calculadora-tmb",

dadosPassados: ["peso", "altura", "idade", "sexo"],

},

"tmb": {

titulo: "Calcule seu Gasto Calórico Total",

descricao: "Sua TMB já foi salva. Clique para calcular

seu gasto calórico com base no nível de atividade.",

href: "/calculadora-gasto-calorico",

dadosPassados: ["tmb"],

},

"gasto-calorico": {

titulo: "Defina seu Déficit Calórico",

descricao: "Seu gasto diário foi calculado.

Agora defina a estratégia de déficit para emagrecer.",

href: "/calculadora-deficit-calorico",

dadosPassados: ["get"],

},

"deficit-calorico": {

titulo: "Distribua seus Macronutrientes",

descricao: "Com as calorias alvo definidas, distribua

proteína, carboidrato e gordura.",

href: "/calculadora-macros",

dadosPassados: ["deficitAlvo"],

},

};

### Comportamento de pré-preenchimento

Quando o usuário chega em uma calculadora via fluxo guiado, os campos já calculados devem ser pré-preenchidos automaticamente:

// Em calculadora-gasto-calorico/page.tsx

const { state } = useCalcStore();

const [tmb, setTmb] = useState(state.tmb ?? "");

// Mostrar banner informativo quando há dados pré-preenchidos:

{state.tmb && (

<div className="bg-blue-50 border border-blue-200 rounded-lg p-3 mb-4">

<p className="text-blue-800 text-sm">

✓ TMB de {state.tmb} kcal/dia importada da calculadora anterior.

</p>

</div>

)}

3.3  Calculadora de Gasto Calórico — Integração TMB

Atualmente o usuário precisa calcular a TMB separadamente e inserir o valor manualmente. Implementar modo integrado:

- Se o usuário chegou via fluxo guiado: pré-preencher o campo TMB com o valor do contexto

- Se o usuário chegou diretamente: exibir campos de cálculo de TMB inline (peso, altura, idade, sexo) com botão "Calcular TMB e continuar"

- Adicionar exemplos contextualizados para cada nível de atividade:

| Nível | Fator | Exemplo prático |
| --- | --- | --- |
| Sedentário | 1.2 | Trabalho de escritório, sem exercícios regulares |
| Levemente ativo | 1.375 | 1–2 treinos leves por semana; caminha bastante |
| Moderadamente ativo | 1.55 | 3–4 treinos por semana; trabalho com algum movimento |
| Muito ativo | 1.725 | 5–6 treinos intensos por semana ou trabalho físico |
| Extremamente ativo | 1.9 | Atletas em preparação; 2x treino/dia; trabalho manual pesado |

3.4  Calculadora de Déficit Calórico — Melhorias de segurança

- Pré-preencher gasto diário com o valor do contexto (GET calculado anteriormente)

- Implementar alerta de piso calórico mínimo:

const PISO_CALORICO = { F: 1200, M: 1500 };

const caloriasAlvo = get * (1 - percentualDeficit / 100);

if (state.sexo && caloriasAlvo < PISO_CALORICO[state.sexo]) {

mostrarAlerta(

`Atenção: ${caloriasAlvo.toFixed(0)} kcal está abaixo do

mínimo recomendado de ${PISO_CALORICO[state.sexo]} kcal/dia.

Déficits abaixo deste valor aumentam o risco de perda muscular,

fadiga e deficiências nutricionais. Reduza o percentual de déficit`,

"warn"

);

}

- Adicionar aviso sobre adaptação metabólica em déficits com duração superior a 8 semanas: "Em déficits prolongados o metabolismo se adapta. Considere semanas de recarga calórica (diet breaks) a cada 8–12 semanas."

- Mostrar projeção de semanas até a meta no modo simples (não apenas no avançado)

3.5  Calculadora de Macronutrientes — Integração e melhorias

- Pré-preencher calorias diárias com o valor do contexto (déficit alvo ou GET)

- Implementar abordagem por g/kg como alternativa à abordagem percentual:

// Modo por g/kg (mais preciso para praticantes de musculação):

proteinaG = peso × faixaProteina_gKg; // 1.6–2.2 g/kg

gorduraG  = peso × faixaGordura_gKg;  // 0.8–1.2 g/kg

calProtein = proteinaG * 4;

calGordura = gorduraG * 9;

calCarbo   = caloriasAlvo - calProtein - calGordura;

carboG     = calCarbo / 4;

- Adicionar toggle "Dia de treino / Dia de descanso" no modo avançado com distribuição diferente de carboidratos (+20% no dia de treino, −20% no dia de descanso, mantendo proteína constante)

- Incluir exemplos alimentares para cada macro no resultado: frango para proteína, arroz para carboidrato, azeite para gordura

# 6. Etapa 4 — Novas Calculadoras

Objetivo: Implementar as calculadoras que estão faltando no portal e são essenciais para o público fitness. Estimativa: 3–4 dias de desenvolvimento.

4.1  Nova Calculadora: Percentual de Gordura Corporal

URL: /calculadora-percentual-gordura

Categoria: Emagrecimento / Composição Corporal

### Justificativa

O IMC é limitado por não diferenciar massa muscular de gordura. O percentual de gordura é a métrica mais relevante para composição corporal e é frequentemente mencionada nas limitações das outras calculadoras do portal. A ausência desta calculadora é uma lacuna crítica.

### Inputs — Modo Simples (equação de marinha dos EUA)

- Sexo — Masculino / Feminino

- Altura (cm)

- Circunferência da cintura (cm) — medida na altura do umbigo

- Circunferência do pescoço (cm) — medida abaixo da laringe

- Circunferência do quadril (cm) — apenas para mulheres (ponto mais largo)

### Fórmula — Método da Marinha dos EUA (US Navy)

// Homem:

bodyFat_M = 86.010 * log10(cintura - pescoco)

- 70.041 * log10(altura)

+ 36.76

// Mulher:

bodyFat_F = 163.205 * log10(cintura + quadril - pescoco)

- 97.684 * log10(altura)

- 78.387

### Inputs — Modo Avançado (Jackson-Pollock 3 dobras)

- Densidade corporal via dobras cutâneas (Jackson & Pollock, 1978):

  - Homem: Peitoral (mm) + Abdômen (mm) + Coxa (mm)

  - Mulher: Tríceps (mm) + Supra-ilíaca (mm) + Coxa (mm)

// Homem — Jackson-Pollock 3 dobras:

S = peitoral + abdomen + coxa; // soma das dobras em mm

D = 1.10938 - (0.0008267 * S) + (0.0000016 * S²) - (0.0002574 * idade)

%Gordura = (4.95 / D - 4.50) * 100  // Siri equation

// Mulher — Jackson-Pollock 3 dobras:

S = triceps + suprailiaca + coxa;

D = 1.0994921 - (0.0009929 * S) + (0.0000023 * S²) - (0.0001392 * idade)

%Gordura = (4.95 / D - 4.50) * 100

### Outputs

- Percentual de gordura estimado (%)

- Massa gorda (kg) = peso × %gordura / 100

- Massa magra (kg) = peso − massa gorda

- Classificação por faixa etária e sexo:

| Classificação | H 20–39a | H 40–59a | M 20–39a | M 40–59a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlético | < 8% | < 11% | < 21% | < 24% |
| Boa forma | 8–16% | 11–17% | 21–27% | 24–30% |
| Aceitável | 16–20% | 17–22% | 27–31% | 30–35% |
| Excesso de gordura | 20–25% | 22–27% | 31–36% | 35–40% |
| Obesidade | > 25% | > 27% | > 36% | > 40% |

- Após o resultado: botão "Usar massa magra na Calculadora de TMB" (fluxo integrado com Katch-McArdle)

4.2  Nova Calculadora: FC Máxima e Zonas de Frequência Cardíaca

URL: /calculadora-fc-maxima

Categoria: Corrida / Performance Aeróbica

### Justificativa

A frequência cardíaca é o principal indicador de intensidade aeróbica. Qualquer corredor ou praticante de cardio necessita dessa informação para treinar com segurança e eficiência. A ausência desta calculadora cria uma lacuna significativa na seção de corrida.

### Inputs — Modo Simples

- Idade (anos)

- Fórmula para FC máxima — select: Tanaka (padrão) / Fox (clássica) / Gellish

### Inputs — Modo Avançado

- FC de repouso (bpm) — para cálculo da Reserva de FC (método Karvonen)

- Nível de condicionamento — Iniciante / Intermediário / Avançado / Atleta

- Objetivo do treino — Queima de gordura / Aeróbico / Limiar anaeróbico / VO2max

### Fórmulas de FC máxima

// Tanaka (2001) — mais precisa, recomendada como padrão:

FCmax = 208 - (0.7 × idade)

// Fox (1971) — clássica, ainda amplamente usada:

FCmax = 220 - idade

// Gellish (2007) — melhor para indivíduos treinados:

FCmax = 207 - (0.7 × idade)

### Zonas de FC — Método Karvonen (com FC de repouso)

FCR = FCmax - FCrepouso; // Reserva de FC

// FC alvo = FCrepouso + (% × FCR)

Zona 1 (Recuperação):     50–60% FCR = FCrep + (0.50–0.60) × FCR

Zona 2 (Aeróbico base):   60–70% FCR

Zona 3 (Aeróbico intenso):70–80% FCR

Zona 4 (Limiar anaeróbico):80–90% FCR

Zona 5 (VO2max):          90–100% FCR

### Outputs

- FC máxima estimada pelas fórmulas selecionadas (comparativo se modo avançado)

- Tabela de 5 zonas com faixas de bpm e descrição do benefício de cada zona

- Percentual de tempo recomendado em cada zona (pirâmide de treinamento: 80% abaixo do limiar, 20% acima)

- Integração: botão "Usar FC máxima na Calculadora de Pace" para estimar pace por zona cardíaca

4.3  Melhorias no Volume de Treino — Sessão Completa

⚠ ATENÇÃO: A calculadora de Volume de Treino atual calcula apenas um exercício por vez. A refatoração abaixo transforma em uma calculadora de sessão completa.

### Nova funcionalidade: múltiplos exercícios por sessão

- Implementar lista dinâmica de exercícios com botão "Adicionar exercício":

interface Exercicio {

id: string;

nome: string;

grupoMuscular: string; // Peito / Costas / Ombros / Bíceps / Tríceps / Pernas / Core / Glúteos

series: number;

reps: number;

carga: number; // kg

}

const volumeExercicio = (e: Exercicio) => e.series * e.reps * e.carga;

const volumeSessao = exercicios.reduce((acc, e) => acc + volumeExercicio(e), 0);

- Mostrar volume total da sessão e volume por grupo muscular

- Comparar com referências de volume efetivo semanal por músculo (Schoenfeld, 2017):

| Grupo muscular | Volume mínimo (séries/semana) | Volume ótimo (séries/semana) |
| --- | --- | --- |
| Peito | 10 | 12–20 |
| Costas | 10 | 14–22 |
| Ombros | 8 | 12–20 |
| Pernas (Quad) | 10 | 12–20 |
| Posterior de coxa | 8 | 10–16 |
| Glúteos | 8 | 12–18 |
| Bíceps | 8 | 10–16 |
| Tríceps | 8 | 10–16 |

# 7. Etapa 5 — Polimento, SEO e Experiência Final

Objetivo: Finalizar a experiência do usuário com melhorias de usabilidade transversais, SEO estrutural e qualidade de conteúdo. Estimativa: 2–3 dias de desenvolvimento.

5.1  Suporte ao Sistema Imperial

Criar componente UnitToggle para as calculadoras que trabalham com peso, altura e distância:

// components/ui/UnitToggle.tsx

type Sistema = "metrico" | "imperial";

export function UnitToggle({ value, onChange }: {

value: Sistema;

onChange: (s: Sistema) => void;

}) {

return (

<div className="flex gap-1 p-1 bg-gray-100 rounded-lg w-fit">

{(["metrico", "imperial"] as Sistema[]).map(s => (

<button key={s} onClick={() => onChange(s)}

className={s === value ? "bg-white shadow px-3 py-1 rounded" : "px-3 py-1"}

>

{s === "metrico" ? "kg / cm" : "lb / ft"}

</button>

))}

</div>

);

}

// Helpers de conversão:

export const lbToKg = (lb: number) => lb * 0.453592;

export const kgToLb = (kg: number) => kg * 2.20462;

export const cmToFtIn = (cm: number) => ({

ft: Math.floor(cm / 30.48),

in: Math.round((cm % 30.48) / 2.54),

});

export const ftInToCm = (ft: number, inch: number) => ft * 30.48 + inch * 2.54;

Aplicar em: IMC, Gasto Calórico, TMB, Peso Ideal, Percentual de Gordura.

5.2  SEO Estrutural

- Verificar e corrigir metadados og:url e twitter:url (atualmente também apontam para localhost)

- Adicionar dados estruturados (JSON-LD) do tipo WebApplication em todas as calculadoras:

const jsonLd = {

"@context": "https://schema.org",

"@type": "WebApplication",

"name": "Calculadora de IMC — FitMetrify",

"url": canonicalUrl("/calculadora-imc"),

"applicationCategory": "HealthApplication",

"operatingSystem": "Web",

"offers": { "@type": "Offer", "price": "0", "priceCurrency": "BRL" },

};

// No JSX:

<script

type="application/ld+json"

dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(jsonLd) }}

/>

- Adicionar breadcrumb estruturado (BreadcrumbList) em todas as páginas de calculadoras

- Verificar e adicionar meta description única e descritiva para cada calculadora

5.3  Navegação e Links de Rodapé

- Corrigir links "Sobre", "Contato", "Privacidade" e "Termos de uso" no rodapé — atualmente todos apontam para "#" (âncora vazia)

- Criar páginas placeholder ou modais para: Sobre o FitMetrify / Política de Privacidade / Termos de Uso

- Adicionar as novas calculadoras (Percentual de Gordura e FC Máxima) na navegação e nos cards da home

- Atualizar as seções "Calculadoras relacionadas" para incluir as novas ferramentas

5.4  Acessibilidade e Responsividade

- Garantir que todos os inputs de formulário têm labels explícitas (não apenas placeholder)

- Adicionar atributos aria-describedby nos campos com limites ou formatação específica

- Verificar contraste de cor em todos os estados (normal, hover, focus, disabled)

- Testar o componente TimeInput em dispositivos móveis — os três campos numéricos pequenos (h/min/seg) precisam de touch area mínima de 44×44px

- Adicionar role="alert" nos banners de aviso que aparecem dinamicamente (piso calórico, déficit agressivo)

5.5  Qualidade de Conteúdo

- Revisar todos os textos de "Limitações" para garantir que citam a fórmula/método utilizado e sua margem de erro

- Padronizar o aviso legal de rodapé em todas as calculadoras — atualmente o texto varia levemente entre páginas

- Adicionar data de última revisão científica nos conteúdos educativos de cada calculadora

- Criar seção "Como medir corretamente" para calculadoras que dependem de medições (circunferências, dobras cutâneas) com instruções textuais claras

# 8. Roadmap de Implementação

| Tarefa | Etapa | Prioridade | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrigir URL canônica em todas as 16 páginas (variável NEXT_PUBLIC_BASE_URL) | Etapa 1 | 🔴 Crítica | 0.5d |
| Corrigir erro tipográfico "Metabórica" na TMB | Etapa 1 | 🔴 Crítica | 0.25h |
| Adicionar badge "Em breve" em Peso Ideal e Calorias por Refeição | Etapa 1 | 🔴 Crítica | 2h |
| Implementar motor de cálculo — Peso Ideal (4 fórmulas) | Etapa 1 | 🔴 Crítica | 4h |
| Implementar motor de cálculo — Calorias por Refeição (com protocolos) | Etapa 1 | 🔴 Crítica | 4h |
| IMC: classificação geriátrica + suporte imperial | Etapa 2 | 🟠 Alta | 3h |
| TMB: Harris-Benedict revisada + kcal/hora + nota ciclo menstrual | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Criar componente TimeInput (HH:MM:SS) e aplicar em 3 calculadoras de corrida | Etapa 2 | 🟠 Alta | 3h |
| Pace: toggle km/milhas + tabela de paces por distância | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Conversor Pace/Velocidade: bidirecional + tabela de referência | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Previsor de Tempo: presets 5K/10K/21K/42K + pace médio previsto | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Proteína: usar massa magra como base + orientação plant-based | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Água: ajuste etário + ajuste climático + escala cor de urina | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| 1RM: campo de exercício + aviso de segurança + tabela de força | Etapa 2 | 🟠 Alta | 3h |
| Zonas de Carga: expandir para 6 zonas + reps por zona + RPE | Etapa 2 | 🟠 Alta | 2h |
| Criar CalcContext (Zustand + sessionStorage) | Etapa 3 | 🟡 Média | 4h |
| Implementar NextStepBanner em todas as calculadoras de emagrecimento | Etapa 3 | 🟡 Média | 3h |
| Gasto Calórico: modo integrado com TMB inline + exemplos de nível de atividade | Etapa 3 | 🟡 Média | 3h |
| Déficit: pré-preenchimento + alerta piso calórico + projeção de semanas | Etapa 3 | 🟡 Média | 2h |
| Macros: integração com contexto + abordagem g/kg + periodização | Etapa 3 | 🟡 Média | 3h |
| Volume de Treino: refatorar para múltiplos exercícios por sessão | Etapa 3 | 🟡 Média | 4h |
| Nova calculadora: Percentual de Gordura (US Navy + Jackson-Pollock) | Etapa 4 | 🟡 Média | 6h |
| Nova calculadora: FC Máxima e Zonas (Karvonen + 3 fórmulas) | Etapa 4 | 🟡 Média | 5h |
| Integrar % Gordura com TMB (Katch-McArdle) via CalcContext | Etapa 4 | 🟡 Média | 2h |
| Integrar FC Máxima com Calculadora de Pace | Etapa 4 | 🟡 Média | 2h |
| Criar componente UnitToggle e aplicar em calculadoras de corpo | Etapa 5 | 🟢 Normal | 3h |
| Adicionar JSON-LD (WebApplication + BreadcrumbList) em todas as páginas | Etapa 5 | 🟢 Normal | 2h |
| Corrigir links do rodapé + criar páginas institucionais placeholder | Etapa 5 | 🟢 Normal | 3h |
| Adicionar novas calculadoras na navegação, home e seções relacionadas | Etapa 5 | 🟢 Normal | 2h |
| Revisão de acessibilidade (labels, aria, touch area, contraste) | Etapa 5 | 🟢 Normal | 3h |
| Revisão e padronização de todos os textos de limitações e aviso legal | Etapa 5 | 🟢 Normal | 2h |

# 9. Convenções de Código para o Cursor AI

Padrões a seguir durante toda a implementação para garantir consistência e manutenibilidade.

9.1  Estrutura de arquivos

app/

calculadora-[nome]/

page.tsx          ← generateMetadata + layout da página

components/       ← componentes específicos desta calculadora

[Nome]Form.tsx  ← formulário de inputs

[Nome]Result.tsx← exibição de resultado

components/

calculadoras/       ← componentes compartilhados entre calculadoras

TimeInput.tsx

UnitToggle.tsx

NextStepBanner.tsx

ComingSoonBadge.tsx

ResultCard.tsx

AlertBox.tsx

ui/                 ← componentes de design system

lib/

metadata.ts         ← canonicalUrl helper

calc-context.ts     ← CalcState interface + useCalcStore

conversions.ts      ← lbToKg, kgToLb, ftInToCm, etc.

formulas/           ← lógica de cálculo pura (sem React)

imc.ts

tmb.ts

gasto-calorico.ts

deficit.ts

macros.ts

proteina.ts

agua.ts

calorias-refeicao.ts

pace.ts

previsor-tempo.ts

rm1.ts

zonas-carga.ts

volume-treino.ts

peso-ideal.ts

percentual-gordura.ts

fc-maxima.ts

9.2  Padrão de função de cálculo

Todas as funções de cálculo devem ser funções puras exportadas de lib/formulas/[nome].ts, sem dependências de React:

// lib/formulas/imc.ts

export interface ImcInput {

peso: number;   // kg

altura: number; // cm

idade?: number;

sexo?: "M" | "F";

}

export interface ImcResult {

imc: number;

classificacao: string;

faixaIdeal: { min: number; max: number };

alertas: string[];

}

export function calcularImc(input: ImcInput): ImcResult {

const alturaM = input.altura / 100;

const imc = input.peso / (alturaM * alturaM);

// ... lógica de classificação

return { imc, classificacao, faixaIdeal, alertas };

}

9.3  Tratamento de edge cases

Implementar validação de inputs em TODAS as calculadoras:

// Ranges aceitáveis por campo:

const RANGES = {

peso:   { min: 20,  max: 400, label: "Peso" },

altura: { min: 100, max: 250, label: "Altura" },

idade:  { min: 10,  max: 100, label: "Idade" },

carga:  { min: 0.5, max: 500, label: "Carga" },

reps:   { min: 1,   max: 50,  label: "Repetições" },

series: { min: 1,   max: 20,  label: "Séries" },

};

function validar(valor: number, campo: keyof typeof RANGES): string | null {

const r = RANGES[campo];

if (isNaN(valor)) return `${r.label} é obrigatório.`;

if (valor < r.min) return `${r.label} mínimo: ${r.min}`;

if (valor > r.max) return `${r.label} máximo: ${r.max}`;

return null;

}