FitMetrify

Plano de Projeto — Versão 2.0

Portal Brasileiro de Ferramentas Fitness

Revisado e expandido com base na auditoria técnica do portal em produção

Junho 2026

| Fase | Nome | Status | Foco principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | MVP Público — 17 Calculadoras | ✓ Concluída | Portal funcional + SEO |
| Fase 2 | Excelência das Calculadoras | → Próxima | Gaps técnicos + novas calcs |
| Fase 3 | Conteúdo, Blog e Comunidade | ○ Pendente | Tráfego orgânico + engajamento |
| Fase 4 | Área do Usuário e Personalização | ○ Pendente | Cadastro + histórico + fidelização |
| Fase 5 | Personal Fitness Digital | ○ Pendente | Planejadores + diários + relatórios |
| Fase 6 | Inteligência Artificial Fitness | ○ Pendente | Diferenciação competitiva com IA |
| Fase 7 | Ecossistema e Monetização | ○ Pendente | App mobile + integrações + premium |

Este documento substitui o Plano de Projeto original. Fase 1 está 100% concluída. As Fases 2–7 foram
reescritas com base na auditoria técnica, no relatório de situação atual e nas especificações de melhoria.

# 1. Visão Geral do Produto

## 1.1 Objetivo estratégico

Criar a principal plataforma brasileira de ferramentas fitness, nutrição, emagrecimento, corrida e performance física — disponibilizando gratuitamente calculadoras, simuladores e conteúdo que auxiliem usuários na tomada de decisão sobre saúde, alimentação e treinamento.

O modelo de crescimento permanece:

SEO → Tráfego Orgânico → Cadastro → Fidelização → Monetização

## 1.2 Situação atual (Fase 1 concluída)

✓ CONCLUÍDO:  A Fase 1 foi integralmente implementada. O portal conta hoje com 17 calculadoras funcionais, motor de cálculo em todas elas, SEO completo (canonical, Open Graph, JSON-LD, sitemap), CalcContext com Zustand para jornada entre calculadoras e conteúdo educativo em cada página.

| Indicador | Situação atual |
| --- | --- |
| Calculadoras com motor ativo | 17 de 17 (100%) |
| SEO técnico (canonical, OG, JSON-LD) | Implementado em todas as páginas |
| CalcContext (jornada entre calcs) | Zustand + sessionStorage — 7 destinos com prefill |
| Sistema de usuários / autenticação | Não implementado — Prisma sem models |
| Blog / artigos | Link no header sem rota ou conteúdo |
| Newsletter | UI apenas — não envia nem persiste leads |
| Redes sociais | Links com href="#" no footer |
| Páginas institucionais | Rotas existem, texto placeholder "em atualização" |
| Analytics | Não identificado no código |

## 1.3 Público-alvo

### Primário

- Pessoas que desejam emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar a alimentação

- Corredores amadores e praticantes de musculação

- Pessoas que buscam referências numéricas de saúde sem consulta imediata

### Secundário

- Nutricionistas e personal trainers que usam as ferramentas com clientes

- Academias e clínicas em busca de conteúdo de apoio para pacientes

## 1.4 Stack tecnológica

| Camada | Tecnologia | Estado |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 15 (App Router) + TypeScript | ✓ Implementado |
| Estilização | Tailwind CSS | ✓ Implementado |
| Estado global | Zustand + sessionStorage (CalcContext) | ✓ Implementado |
| Banco de dados | PostgreSQL via Docker + Prisma ORM | ⚠ Schema vazio — banco não usado |
| Autenticação | Auth.js (planejado) | ○ Não iniciado |
| Cache | Redis (planejado) | ○ Não iniciado |
| Analytics | Google Analytics + PostHog | ○ Não configurado |
| Hospedagem | Railway (produção) | ✓ Ativo |
| CDN | Cloudflare (planejado) | ○ Não configurado |

# 2. Fase 1 — MVP Público (CONCLUÍDA)

✓ CONCLUÍDO:  Fase integralmente entregue. As seções abaixo documentam o que foi implementado como referência histórica e base para as próximas fases.

## 2.1 Escopo entregue

| Módulo | O que foi entregue |
| --- | --- |
| Estrutura do portal | Home com busca inteligente, categorias, populares, dicas; hub /calculadoras; header com dropdown; footer completo |
| SEO técnico | Canonical dinâmico por NEXT_PUBLIC_BASE_URL, Open Graph, twitter:url, JSON-LD (WebApplication + FAQPage + BreadcrumbList), sitemap.xml, robots.txt |
| Calculadoras (6) | IMC, TMB, Gasto Calórico, Déficit Calórico, Peso Ideal, Percentual de Gordura |
| Calculadoras (4) | Proteína Diária, Macronutrientes, Água Diária, Calorias por Refeição |
| Calculadoras (4) | FC Máxima e Zonas, Pace, Conversor Pace↔Velocidade, Previsor de Tempo |
| Calculadoras (3) | 1RM, Volume de Treino (sessão multi-exercício), Zonas de Carga (6 zonas + RPE) |
| CalcContext / jornada | Zustand + sessionStorage; prefill em 7 destinos; NextStepBanner na cadeia emagrecimento + % Gordura→TMB + FC→Pace; botões de ação em 6 calcs |
| Conteúdo educativo | Fórmula, interpretação, limitações com data de revisão, FAQ ≥2 itens, disclaimer legal — em todas as 17 calculadoras |
| UX transversal | Modos simples/avançado; UnitToggle kg↔lb em 5 calcs; DistanceUnitToggle km↔mi no Pace; TimeInput HH:MM:SS em 3 calcs; acessibilidade parcial |

## 2.2 Gaps identificados na Fase 1 (entram na Fase 2)

⚠ ATENÇÃO:  Os itens abaixo estavam previstos na Fase 1 mas permaneceram incompletos. Foram promovidos como prioridade máxima da Fase 2.

| Gap | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Imperial parcial | UnitToggle ausente no IMC avançado, Proteína, Macros, Água, Previsor e Conversor de Pace | Médio — exclui usuários com apps americanos |
| CalcContext incompleto | Prefill automático só em 7 das 17 calculadoras; demais dependem de preenchimento manual | Alto — fragmenta a jornada do usuário |
| NextStepBanner limitado | Banner de próximo passo só na cadeia emagrecimento; Proteína, Água, 1RM, Zonas sem fluxo guiado | Médio — reduz engajamento sequencial |
| Limitações genéricas | Diversas calculadoras ainda com texto de limitações padrão sem citar fórmula e margem de erro | Baixo — SEO e credibilidade |
| Blog inexistente | Link "Blog" no header aponta para "#"; zero rotas ou artigos criados | Alto — bloqueia crescimento orgânico |
| Analytics ausente | GA/PostHog não configurados; impossível medir tráfego, conversão ou uso por calculadora | Alto — impossibilita decisões de produto |
| Newsletter sem backend | Formulário de e-mail no footer não envia nem persiste leads | Alto — perde captação de usuários |
| Institucional rascunho | Sobre, Contato, Privacidade e Termos com texto placeholder; Privacidade sem versão jurídica | Médio — credibilidade + LGPD |

# 3. Fase 2 — Excelência das Calculadoras

Objetivo: Elevar a qualidade técnica e de experiência do portal ao nível de referência do mercado. Corrigir os gaps da Fase 1, expandir a jornada entre calculadoras e fechar as lacunas de produto que impedem o crescimento orgânico. Esta fase não adiciona novas funcionalidades complexas — foca em fazer muito bem o que já existe.

Prazo estimado: 30–45 dias

Entregável principal: Portal com 17 calculadoras impecáveis, jornada completa entre todas, analytics configurado e blog com primeiros artigos.

Módulo 2.1 — Correção de Gaps Técnicos das Calculadoras

### 2.1.1 Expansão do UnitToggle (sistema imperial)

Implementar toggle métrico/imperial nas calculadoras onde ainda está ausente, usando o componente UnitToggle já existente:

| Calculadora | Campos a adicionar toggle | Notas |
| --- | --- | --- |
| IMC (modo avançado) | Peso + altura no modo avançado (já implementado só no simples) | Replicar lógica do modo simples |
| Proteína Diária | Peso corporal (kg ↔ lb) | Formulário usa registry padrão — adaptar |
| Macronutrientes | Peso corporal (para modo g/kg) | Necessário para cálculo em g/kg |
| Água Diária | Peso corporal (kg ↔ lb) | Base 35 ml/kg precisa do peso em kg |
| Previsor de Tempo | Distância (km ↔ mi) | Usar DistanceUnitToggle já existente |
| Conversor Pace/Vel. | Distância/unidade de pace (min/km ↔ min/mi) | Adicionar toggle de unidade de pace |

### 2.1.2 Expansão do CalcContext — prefill em todas as calculadoras

Atualmente, apenas 7 calculadoras recebem dados automaticamente do contexto de sessão. Expandir para cobrir toda a jornada:

| Calculadora destino | Campos a importar do store | Trigger de prefill |
| --- | --- | --- |
| Proteína Diária | weight, bodyFat, leanMass | Chegada pela página ou por action de outra calc |
| Água Diária | weight, age | Chegada pela página |
| Cal. por Refeição | targetCalories (déficit) ou get | Chegada pela página ou action de Macros |
| Peso Ideal | height, sex, weight, bodyFat | Chegada pela página |
| 1RM | weight, sex (para classificação de força relativa) | Chegada pela página |
| Previsor de Tempo | — (sem dados relevantes de contexto) | Não aplicável |
| Vol. de Treino | oneRepMax, exercise (para sugestão de carga) | Chegada via action do 1RM |

### 2.1.3 Expansão do NextStepBanner

Adicionar banner de próximo passo nas calculadoras que ainda não possuem fluxo guiado:

| De | Para | Mensagem sugerida |
| --- | --- | --- |
| Proteína | Calorias/refeição | "Distribua sua proteína entre as refeições do dia" |
| Macros | Calorias/refeição | "Agora distribua seus macros por refeição" |
| 1RM | Zonas de carga | "Calcule as cargas ideais para cada objetivo de treino" |
| Zonas carga | Volume de treino | "Planeje o volume semanal com as cargas calculadas" |
| Pace | Previsor de tempo | "Projete seu tempo em distâncias maiores com este pace" |
| FC Máxima | Pace | "Use sua FC máxima para treinar por zonas cardíacas" |

### 2.1.4 Revisão dos textos de Limitações

Padronizar os textos de "Limitações" em todas as calculadoras, garantindo que cada uma cite: (a) a fórmula/método utilizado, (b) a margem de erro estimada, (c) populações para as quais a fórmula é menos precisa. As calculadoras prioritárias para revisão (ainda com texto genérico):

- Calculadora de Pace — citar variação por terreno, vento e temperatura

- Conversor Pace/Velocidade — citar que não considera inclinação

- Volume de Treino — citar que volume bruto sem considerar intensidade relativa é limitado

- Calorias por Refeição — citar variação por resposta insulínica e cronobiologia

- Água Diária — citar variação por altitude, sudorese individual e dieta

Módulo 2.2 — Analytics e Rastreamento

### 2.2.1 Configuração de Analytics

Implementar rastreamento de uso antes de qualquer outra decisão de produto. Sem analytics, não é possível saber quais calculadoras convertem, qual jornada os usuários percorrem ou onde abandonam.

- Instalar Google Analytics 4 (GA4) via next/script no layout raiz

- Instalar PostHog para heatmaps e gravação de sessão — foco em identificar onde o usuário abandona o formulário

- Definir eventos customizados a rastrear:

  - calc_started — usuário começa a preencher uma calculadora

  - calc_completed — usuário obtém resultado

  - journey_step — usuário clica em NextStepBanner ou botão de ação

  - unit_toggle — usuário troca sistema de unidades

  - advanced_mode — usuário ativa modo avançado

  - search_used — usuário usa a busca da home

- Configurar meta de conversão no GA4: calc_completed como evento de conversão principal

- Dashboard mínimo: top 5 calculadoras por uso, taxa de conclusão por calculadora, jornadas mais percorridas

Módulo 2.3 — Newsletter e Captação de Leads

### 2.3.1 Backend de newsletter

O formulário de newsletter no footer está visível mas não funciona. Implementar a captação como primeira camada de relacionamento com o usuário:

- Escolher provedor de e-mail: Resend (recomendado por integração nativa com Next.js) ou Mailchimp

- Criar API Route POST /api/newsletter que valida o e-mail, persiste no banco (model NewsletterSubscriber no Prisma) e envia e-mail de confirmação via provedor escolhido

- Implementar double opt-in: e-mail de confirmação com link tokenizado; gravar confirmação no banco

- Tratar erros graciosamente: e-mail já cadastrado, e-mail inválido, falha no provedor

- Criar primeiros 2–3 e-mails da sequência de boas-vindas (conteúdo fitness relacionado ao portal)

Schema Prisma a adicionar:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | String @id @default(cuid()) | Identificador único |
| email | String @unique | E-mail do lead |
| confirmed | Boolean @default(false) | Double opt-in confirmado |
| token | String? | Token de confirmação |
| source | String? | De onde veio (footer, calc, etc) |
| createdAt | DateTime @default(now()) | Data de cadastro |
| confirmedAt | DateTime? | Data de confirmação |

Módulo 2.4 — Conteúdo Institucional

### 2.4.1 Páginas institucionais definitivas

As quatro páginas institucionais existem como placeholder. Substituir por conteúdo real:

| Página | Conteúdo necessário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| /sobre | História do projeto, missão, visão, equipe, metodologia de revisão científica das calculadoras | 🟠 Alta |
| /contato | Formulário de contato funcional (POST /api/contact) ou e-mail público; tempo de resposta esperado | 🟠 Alta |
| /privacidade | Política de Privacidade completa em conformidade com LGPD — mencionar: dados coletados, uso, sessionStorage, leads | 🔴 Crítica |
| /termos | Termos de Uso com cláusulas de isenção de responsabilidade médica, limitações das ferramentas e direitos do usuário | 🔴 Crítica |

🚨 CRÍTICO:  A ausência de Política de Privacidade e Termos de Uso em conformidade com a LGPD representa risco jurídico. Priorizar antes de qualquer campanha de aquisição de usuários.

### 2.4.2 Redes sociais

Substituir os href="#" do footer pelos links reais das redes sociais do portal (ou remover os ícones enquanto os perfis não estiverem ativos). Um link morto é mais prejudicial à credibilidade do que a ausência do ícone.

Módulo 2.5 — Blog: Estrutura e Primeiros Artigos

### 2.5.1 Arquitetura do blog

O blog é o principal motor de crescimento orgânico do portal. A estrutura deve ser implementada nesta fase; o volume de conteúdo escala nas fases seguintes.

- Criar rota /blog com listagem de artigos paginada (SSG com revalidação)

- Criar rota /blog/[slug] para artigos individuais — SSG com generateStaticParams

- Definir fonte de conteúdo: MDX local (recomendado para simplicidade e velocidade) ou CMS headless (Sanity/Contentful para equipes maiores)

- Schema de artigo:

  - title, slug, excerpt, content (MDX), category, tags, author, publishedAt, updatedAt, readingTime, coverImage

  - Relacionamento com calculadoras (relatedCalculators: string[]) para links cruzados SEO

- Componentes de artigo: hero com imagem, tabela de conteúdo (sidebar), call-to-action para calculadora relacionada, seção de artigos relacionados

- Sitemap automático incluir /blog e /blog/[slug]

### 2.5.2 Primeiros 10 artigos (SEO de alto volume)

Publicar os artigos abaixo como fundação do tráfego orgânico. Escolhidos por volume de busca elevado e alta relevância para as calculadoras já existentes:

| Título do artigo | Calculadora relacionada | Intenção de busca |
| --- | --- | --- |
| "Como calcular o IMC corretamente" | IMC | Informacional alto volume |
| "TMB: o que é e como calcular sua taxa metabólica" | TMB | Informacional alto volume |
| "Quantas calorias preciso por dia? Guia completo" | Gasto Calórico | Informacional alto volume |
| "Déficit calórico: como criar o seu com segurança" | Déficit | Comercial / transacional |
| "Quanto de proteína devo comer por dia?" | Proteína | Informacional + FAQ |
| "Como calcular o percentual de gordura em casa" | % Gordura | Informacional + how-to |
| "O que é 1RM e como calcular o seu" | 1RM | Informacional nicho |
| "Pace de corrida: como calcular e melhorar" | Pace | Informacional nicho |
| "Frequência cardíaca máxima: tudo que você precisa" | FC Máxima | Informacional médio volume |
| "Macronutrientes: guia prático para iniciantes" | Macros | Informacional alto volume |

Módulo 2.6 — Indicadores de sucesso da Fase 2

| KPI | Meta ao final da Fase 2 |
| --- | --- |
| Visitas orgânicas mensais | 15.000 visitas/mês (crescimento vs linha de base da Fase 1) |
| Taxa de conclusão das calculadoras | > 60% dos usuários que iniciam uma calculadora obtêm resultado |
| Taxa de conclusão da jornada | > 25% dos usuários de IMC chegam até Macros |
| Leads de newsletter captados | 500 e-mails confirmados |
| Artigos publicados no blog | 10 artigos indexados |
| Conformidade jurídica | Privacidade + Termos publicados em conformidade com LGPD |

# 4. Fase 3 — Conteúdo, Ferramentas Avançadas e Comunidade

Objetivo: Transformar o portal de "site de calculadoras" em "plataforma de referência fitness". Expandir o catálogo com ferramentas diferenciadas, escalar o blog para autoridade de nicho e iniciar elementos de comunidade que aumentem o tempo de permanência e as visitas recorrentes.

Prazo estimado: 45–60 dias

Pré-requisito: Fase 2 concluída — especialmente analytics, blog funcionando e newsletter ativa.

Módulo 3.1 — Novas Calculadoras e Ferramentas

### 3.1.1 Calculadora de Equivalência Alimentar

URL: /calculadora-equivalencia-alimentar

Permite ao usuário descobrir a equivalência calórica e nutricional entre alimentos. Muito útil para substituições em dietas.

Exemplo de uso: "100g de arroz cozido equivalem a quanto de batata doce para a mesma quantidade de carboidratos?"

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Inputs | Alimento base (busca por nome) + quantidade (g) + nutriente de comparação (calorias / carboidratos / proteína / gordura) |
| Outputs | Quantidade equivalente do alimento substituto; tabela comparativa dos macros por 100g dos dois alimentos |
| Base de dados | Tabela TACO (UNICAMP) — base nutricional brasileira oficial, domínio público |
| Modo avançado | Comparar múltiplos substitutos simultaneamente; filtro por grupo alimentar |

### 3.1.2 Simulador de Emagrecimento

URL: /simulador-emagrecimento

Projeta uma linha do tempo de perda de peso realista com base no déficit calórico, peso atual e meta, incluindo o efeito de adaptação metabólica.

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Inputs | Peso atual, meta de peso, GET diário, percentual de déficit escolhido, nível de treino resistido |
| Modelo | Semana a semana: recalcula TMB ao longo do tempo à medida que o peso diminui; aplica fator de adaptação metabólica de −2% por mês de déficit contínuo |
| Outputs | Gráfico de linha: peso projetado ao longo das semanas; data estimada para atingir a meta; alerta de plateau previsto |
| Modo avançado | Simular estratégia de diet break (semanas de manutenção) vs déficit contínuo; comparar as duas curvas |

### 3.1.3 Calculadora de Ganho de Massa Muscular

URL: /calculadora-ganho-massa

Complementa a jornada de hipertrofia que hoje termina em Macros. Calcula o superávit calórico e a projeção realista de ganho de massa magra.

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Inputs | Peso atual, % gordura (opcional), GET, nível de treinamento (iniciante/intermediário/avançado), sexo, objetivo (bulking limpo / rápido) |
| Modelo | Superávit recomendado por nível: Iniciante: 300–500 kcal/dia; Intermediário: 200–300 kcal/dia; Avançado: 100–200 kcal/dia |
| Outputs | Calorias alvo/dia; projeção de kg de músculo por mês; estimativa de ganho de gordura associado; calorias por ciclo de treino |
| Integração | NextStepBanner → Macros (preenchendo com calorias de superávit); integração com CalcContext |

### 3.1.4 Calculadora de VO2 Máx (Estimado)

URL: /calculadora-vo2max

Estima o VO2 máx sem equipamentos usando protocolos de campo validados. Relevante para corredores e praticantes de cardio que querem monitorar condicionamento aeróbico.

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Protocolo A | Teste de Cooper (distância em 12 minutos): VO2max = (distância_m − 504,9) / 44,73 |
| Protocolo B | Equação de Uth-Sørensen: VO2max ≈ 15 × (FCmax / FCrepouso) |
| Outputs | VO2 máx estimado (ml/kg/min); classificação por sexo e faixa etária (fraco / abaixo da média / médio / bom / excelente / superior) |
| Integração | Recebe FCmax e FCrepouso do CalcContext (calculados na FC Máxima) |

### 3.1.5 Calculadora de Hidratação para Corrida

URL: /calculadora-hidratacao-corrida

Calculadora específica para corredores, diferente da calculadora de água geral. Calcula a necessidade de hidratação durante treinos e provas com base em ritmo, duração e temperatura.

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Inputs | Duração do treino, pace médio, temperatura ambiente, peso corporal, umidade relativa (opcional) |
| Modelo | Taxa de sudorese estimada: 0.5–2.0 L/h baseada em temperatura e intensidade; reposição a cada 15–20 min |
| Outputs | Total de líquido necessário (L); frequência de hidratação sugerida; alerta de necessidade de eletrólitos para treinos acima de 60 min |

Módulo 3.2 — Escala de Conteúdo do Blog

### 3.2.1 Meta de conteúdo da Fase 3

Com a estrutura do blog criada na Fase 2, escalar para 40 artigos totais ao final desta fase. Focos:

- Artigos de comparação: "Mifflin vs Harris-Benedict: qual fórmula usar para calcular a TMB?"

- Artigos de guia prático: "Como montar um plano de déficit calórico em 5 passos"

- Artigos por objetivo de usuário: "Musculação para iniciantes: do 1RM ao volume de treino"

- Artigos de corrida: "Como calcular seu pace ideal para a primeira meia maratona"

- Artigos de nutrição: "Macros para emagrecimento: proteína, carboidrato e gordura na proporção certa"

### 3.2.2 SEO de categoria

- Criar páginas de categoria (/categoria/emagrecimento, /categoria/nutricao, etc.) com listagem das calculadoras e artigos relacionados

- Implementar schema de categoria (CollectionPage no JSON-LD)

- Link building interno: todo artigo deve referenciar pelo menos uma calculadora; toda calculadora deve referenciar 2–3 artigos relacionados

Módulo 3.3 — Primeiros Elementos de Comunidade

### 3.3.1 Sistema de avaliação de calculadoras

Adicionar widget de avaliação (estrelas 1–5) e campo de comentário curto em cada calculadora. Objetivos: (a) sinal de confiança para SEO; (b) feedback qualitativo de produto.

- Schema: CalcRating { id, calcSlug, rating (1–5), comment (opcional, 280 chars), createdAt }

- Exibir média e número de avaliações na página da calculadora e nos cards da home

- Moderar comentários antes de publicar (fila admin simples)

### 3.3.2 Compartilhamento de resultados

Adicionar botão "Compartilhar meu resultado" em cada calculadora que gera uma imagem ou link com os dados do resultado para compartilhar em redes sociais.

- Implementar usando API de Open Graph dinâmica (/api/og?calc=imc&valor=23.4&class=normal)

- Imagem gerada com @vercel/og: fundo branded, ícone da calculadora, valor principal, classificação e URL do portal

Módulo 3.4 — Indicadores de sucesso da Fase 3

| KPI | Meta ao final da Fase 3 |
| --- | --- |
| Visitas orgânicas mensais | 40.000 visitas/mês |
| Artigos publicados | 40 artigos indexados |
| Calculadoras no portal | 22 calculadoras/ferramentas ativas |
| Leads de newsletter | 2.000 e-mails confirmados |
| Avaliações coletadas | 100 avaliações em calculadoras |
| Ranking SEO | Top 10 para pelo menos 5 palavras-chave primárias |

# 5. Fase 4 — Área do Usuário e Personalização

Objetivo: Criar a camada de retenção do portal. Usuários cadastrados armazenam seus dados, acompanham sua evolução e recebem uma experiência personalizada. Esta fase converte visitantes em usuários recorrentes e cria a base para monetização futura.

Prazo estimado: 45–60 dias

Pré-requisito: Fase 3 concluída. Banco de dados Prisma deve ter models ativos antes de iniciar.

Módulo 4.1 — Autenticação e Cadastro

### 4.1.1 Sistema de autenticação

Implementar Auth.js (já listado na stack) com os provedores:

- Google OAuth — provedor principal, menor fricção

- Apple Sign-In — necessário para usuários iOS

- E-mail + senha — fallback para quem não usa OAuth; requer verificação de e-mail

- Magic link — alternativa sem senha via e-mail (recomendada sobre senha para menor fricção)

Schema Prisma a criar (além do NewsletterSubscriber da Fase 2):

| Model | Campos principais |
| --- | --- |
| User | id, name, email, image, emailVerified, createdAt, updatedAt, role (USER/ADMIN) |
| Account | Auth.js padrão: userId, provider, providerAccountId, tokens |
| Session | Auth.js padrão: sessionToken, userId, expires |
| UserProfile | userId (1:1), sex, birthDate, height, weight, activityLevel, goal, units (metric/imp) |
| CalcHistory | id, userId, calcSlug, inputs (JSON), result (JSON), createdAt |
| FavoriteCalc | id, userId, calcSlug, createdAt |
| WeightEntry | id, userId, weight, bodyFat (opcional), date |

Módulo 4.2 — Perfil e Dashboard do Usuário

### 4.2.1 Página de perfil (/perfil)

Usuário gerencia seus dados pessoais e preferências:

- Dados biométricos: peso, altura, sexo, data de nascimento, nível de atividade

- Objetivo principal: emagrecimento / manutenção / hipertrofia / performance em corrida

- Preferência de unidades: métrico ou imperial (persistida em banco, não só sessionStorage)

- Foto de perfil via OAuth ou upload manual

- Calculadoras favoritas: atalhos para as ferramentas mais usadas

### 4.2.2 Dashboard de evolução (/dashboard)

Visualização da evolução do usuário ao longo do tempo:

- Gráfico de linha: evolução do peso ao longo das semanas/meses

- Cards de métricas: IMC atual vs anterior, % gordura atual vs anterior, GET estimado

- Histórico de cálculos: últimas 20 calculadoras usadas com data e resultado principal

- Streak de uso: dias consecutivos usando o portal (elemento de engajamento gamificado simples)

- Seção "Sua jornada": progresso na sequência IMC→TMB→Gasto→Déficit→Macros com checkmarks

### 4.2.3 Pré-preenchimento persistente

Com o perfil do usuário em banco, eliminar completamente a necessidade de reinserir dados entre sessões:

- Ao acessar qualquer calculadora logado, pré-preencher com dados do UserProfile

- Ao calcular logado, salvar automaticamente no CalcHistory e atualizar UserProfile com novos dados

- Manter CalcContext (sessionStorage) para usuários não logados — compatibilidade retroativa

Módulo 4.3 — Registro de Evolução

### 4.3.1 Diário de Peso

Interface simples para registrar o peso periódico:

- Formulário rápido: peso + data + % gordura (opcional) + nota de texto livre

- Gráfico de evolução com meta visual (linha pontilhada no peso alvo)

- Importação de histórico via CSV (para usuários que já rastreiam em planilhas)

- Alerta inteligente: "Você não registra seu peso há 7 dias"

### 4.3.2 Histórico de calculadoras

- Exibir últimos 50 cálculos com: calculadora usada, inputs principais, resultado principal, data

- Filtrar por calculadora ou período

- Comparar dois resultados da mesma calculadora (ex.: IMC em janeiro vs hoje)

Módulo 4.4 — Indicadores de sucesso da Fase 4

| KPI | Meta ao final da Fase 4 |
| --- | --- |
| Usuários cadastrados | 5.000 contas ativas |
| Taxa de retenção (D7) | > 20% dos usuários cadastrados voltam na semana seguinte |
| Taxa de retenção (D30) | > 10% voltam no mês seguinte |
| Histórico de cálculos | Média de 5+ cálculos por usuário cadastrado |
| Perfil completo | > 60% dos usuários cadastrados preenchem sexo, peso e altura |
| Visitas orgânicas mensais | 80.000 visitas/mês (acumulado) |

# 6. Fase 5 — Personal Fitness Digital

Objetivo: Transformar visitantes e usuários casuais em usuários engajados e pagantes. Introduzir ferramentas de planejamento que criam necessidade de retorno diário ao portal. Esta fase representa a primeira camada Premium do produto.

Prazo estimado: 60–90 dias

Pré-requisito: Fase 4 concluída — sistema de usuários robusto, histórico de cálculos ativo.

Módulo 5.1 — Planejadores de Objetivo

### 5.1.1 Planejador de Emagrecimento

URL: /plano/emagrecimento

Cria um plano semanal estruturado baseado nas calculadoras do portal:

- Etapa 1 — Diagnóstico: importa dados do perfil; recalcula IMC, TMB, Gasto, % Gordura

- Etapa 2 — Definição de meta: peso alvo, prazo, estratégia de déficit (leve/moderado/agressivo)

- Etapa 3 — Plano alimentar semanal: distribuição de macros por dia com sugestão de alimentos (baseado na tabela TACO da Fase 3)

- Etapa 4 — Acompanhamento: check-in semanal de peso; gráfico de progresso vs projeção; ajuste automático do déficit se necessário

- Alerta de plateau: detecta 3 semanas sem perda de peso e sugere ajuste (redução de carboidratos, adição de cardio ou semana de recarga)

### 5.1.2 Planejador de Hipertrofia

URL: /plano/hipertrofia

- Etapa 1 — Diagnóstico: IMC, % gordura, 1RM de exercícios principais, volume semanal atual

- Etapa 2 — Superávit: calcula calorias de superávit baseado no nível (da calculadora de Ganho de Massa da Fase 3)

- Etapa 3 — Distribuição de macros para hipertrofia: proteína elevada (2,0–2,2 g/kg), carboidratos no pré/pós treino

- Etapa 4 — Progressão de cargas: registra 1RM semanal; gráfico de evolução por exercício; sugestão de periodização (linear vs ondulatória)

Módulo 5.2 — Diários

### 5.2.1 Diário Alimentar (simplificado)

💡 NOTA:  O objetivo NÃO é competir com MyFitnessPal ou Cronômetro. O foco é na consistência e nos macros-alvo calculados no portal — não no rastreamento granular de micronutrientes.

- Registrar refeições por dia: nome da refeição, proteína/carb/gordura estimados (em gramas)

- Comparar com a meta de macros calculada na Calculadora de Macronutrientes

- Barra de progresso visual: "Você consumiu X de Y g de proteína hoje"

- Sugestão baseada no resultado: "Você está 40g abaixo na proteína — adicione uma fonte proteica na próxima refeição"

### 5.2.2 Diário de Treinos

- Registrar sessões de treino: data, exercícios, séries, reps, carga — alimenta o Volume de Treino automaticamente

- Comparar volume atual vs semana anterior por grupo muscular

- Sugestão de sobrecarga progressiva: se reps e carga estagnaram por 2 semanas, alertar para aumentar

- Integração com Zonas de Carga: ao registrar uma carga, mostrar em qual zona de intensidade ela representa

Módulo 5.3 — Relatórios e Exportação

### 5.3.1 Relatório mensal em PDF

- Gerado automaticamente no fim de cada mês para usuários com histórico de dados

- Conteúdo: evolução de peso, IMC e % gordura; média de macros consumidos vs meta; volume de treino total e por grupo muscular; progresso nos 1RMs principais

- Geração via @react-pdf/renderer ou Puppeteer — exportar PDF diretamente do dashboard

- Relatório compartilhável: link público (com token) para enviar ao personal trainer ou nutricionista

Módulo 5.4 — Modelo de Monetização (Premium)

A Fase 5 introduz a primeira barreira de monetização. O modelo recomendado é freemium:

| Recurso | Gratuito | Premium |
| --- | --- | --- |
| Todas as calculadoras | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| Blog e conteúdo educativo | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| CalcContext (sessão) | ✓ Sessão atual | ✓ Persistente |
| Histórico de cálculos | 10 mais recentes | ✓ Ilimitado |
| Diário de Peso | 4 semanas | ✓ Ilimitado |
| Planejador de Emagrecimento/Hipert | — | ✓ |
| Diário Alimentar | Hoje apenas | ✓ Histórico completo |
| Diário de Treinos | Última semana | ✓ Histórico completo |
| Relatórios PDF mensais | — | ✓ |
| Sem anúncios | Com anúncios | ✓ Sem anúncios |

| KPI | Meta ao final da Fase 5 |
| --- | --- |
| Usuários Premium pagantes | 500 assinantes — meta original do plano |
| Receita recorrente mensal | R$ 15.000/mês (500 × R$ 29,90/mês) |
| Churn mensal | < 5% |
| Visitas orgânicas | 150.000 visitas/mês |

# 7. Fase 6 — Inteligência Artificial Fitness

Objetivo: Criar diferenciação competitiva irreplicável. A IA transforma dados do usuário em orientações personalizadas — indo além das calculadoras de fórmula fixa para um assistente que aprende com o histórico individual de cada pessoa.

Prazo estimado: 60–90 dias

Pré-requisito: Fase 5 concluída — histórico rico de dados do usuário disponível para contextualizar a IA.

⚠ ATENÇÃO:  Todos os outputs de IA devem incluir o disclaimer obrigatório: "Esta sugestão foi gerada por IA com base nos dados que você forneceu. Ela NÃO substitui a avaliação de nutricionista, médico ou profissional de educação física habilitado."

Módulo 6.1 — Gerador de Plano Alimentar IA

URL: /ia/plano-alimentar

Gera um plano alimentar semanal personalizado baseado nos dados do usuário:

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Input de contexto | Macros-alvo do CalcContext, alergias/restrições alimentares, preferências (vegano, sem glúten, etc.), número de refeições, orçamento alimentar |
| Prompt engineering | Sistema de prompts estruturados que injetam o perfil + histórico + macros calculados no portal; retornam JSON com dias, refeições, alimentos, gramas, macros |
| Modelo LLM | API da Anthropic (claude-sonnet) ou OpenAI GPT-4o — escolher com base em custo/qualidade na fase de testes |
| Output | Plano de 7 dias com total de macros por dia, lista de compras agrupada, variações de substituição por alimento |
| Limite de uso | Plano gratuito: 1 geração/semana; Premium: ilimitado |

Módulo 6.2 — Gerador de Treino IA

URL: /ia/plano-treino

| Aspecto | Especificação |
| --- | --- |
| Input de contexto | Objetivo (emagrecimento/hipertrofia/força/condicionamento), equipamentos disponíveis (academia completa / treino em casa / sem equipamento), dias por semana, nível, histórico de 1RM do CalcContext |
| Output | Treino semanal: dias, grupos musculares, exercícios com séries/reps/carga sugerida baseada no 1RM calculado, progressão para as próximas 4 semanas |
| Integração | Exercícios gerados alimentam automaticamente o Diário de Treinos da Fase 5; 1RM do plano integra com Zonas de Carga |
| Limite de uso | Plano gratuito: 1 geração/mês; Premium: 4 gerações/mês + regeneração por músculo específico |

Módulo 6.3 — Assistente Fitness IA (Chat)

Chat especializado em saúde e fitness, alimentado com o contexto completo do usuário:

- Contexto injetado automaticamente no sistema: perfil do usuário, metas, histórico de peso, macros calculados, plano ativo

- Especialização por domínio: Nutricionista Virtual (foco em dieta e macros) e Personal Trainer Virtual (foco em treino e recuperação)

- Ferramentas do assistente: o chat pode chamar as engines das calculadoras do portal diretamente, recalculando valores em tempo real durante a conversa

- Histórico de conversa: últimas 20 mensagens mantidas em banco para continuidade

- Limite: 10 mensagens/dia no plano gratuito; ilimitado no Premium

Módulo 6.4 — IA de Análise de Evolução

Analisa automaticamente o histórico do usuário e gera insights semanais:

- "Você perdeu 0.8kg esta semana — dentro da meta de 0.5–1.0kg/semana. Mantenha o déficit atual."

- "Seu volume no supino caiu 15% esta semana vs semana passada. Possível fadiga acumulada — considere uma semana de descarga."

- "Há 3 semanas você não atinge sua meta de proteína diária. Isso pode estar comprometendo a manutenção muscular durante o déficit."

- Entregue como notificação push (PWA) ou e-mail semanal

| KPI | Meta ao final da Fase 6 |
| --- | --- |
| Usuários Premium | 2.000 assinantes |
| Planos gerados por IA | 10.000 planos alimentares + 5.000 planos de treino |
| NPS da funcionalidade IA | > 8/10 — diferenciação percebida |
| Receita recorrente mensal | R$ 60.000/mês |

# 8. Fase 7 — Ecossistema e Monetização Avançada

Objetivo: Criar barreiras competitivas duradouras expandindo o FitMetrify para além do navegador. Aplicativo mobile, integrações com wearables, funcionalidades para profissionais e modelo de negócio diversificado.

Prazo estimado: 90–120 dias

Pré-requisito: Fase 6 concluída — base de usuários consolidada, IA validada, modelo de monetização testado.

Módulo 7.1 — Aplicativo Mobile

Desenvolver aplicativo nativo ou React Native com as funcionalidades principais do portal:

- Calculadoras mais usadas disponíveis offline (IMC, TMB, Pace, 1RM, Proteína)

- Diário de Peso com widget para tela inicial do iPhone/Android

- Notificações: lembrete de hidratação, check-in de peso semanal, análise IA semanal

- Login com conta já existente do portal (Auth.js — mesmas credenciais)

- Stack recomendada: React Native com Expo (reaproveitamento máximo do código Next.js/TypeScript)

Módulo 7.2 — Integrações com Wearables e Apps

| Integração | Dados importados | Benefício para o usuário |
| --- | --- | --- |
| Apple Health / Google Fit | Peso, FC em repouso, passos, calorias | Preenche automaticamente dados biométricos |
| Garmin / Coros / Polar | FC, pace real, VO2 máx medido, TSS | Calibra as calculadoras com dados reais do atleta |
| Strava | Distâncias, paces, corridas registradas | Pré-preenche Previsor de Tempo com histórico real |
| MyFitnessPal / Cronômetro | Histórico alimentar, macros consumidos | Cruza consumo real com meta calculada no portal |

Módulo 7.3 — Painel para Profissionais

Criar um painel B2B para nutricionistas, personal trainers e academias:

- Nutricionista: visualiza o perfil, histórico de peso e histórico de cálculos dos seus pacientes (com consentimento explícito do usuário); gera relatório PDF do paciente

- Personal Trainer: acessa histórico de 1RM, volume de treino e progressão dos alunos; cria planos de treino customizados via IA com parâmetros fixados pelo profissional

- Academia: licença corporativa para branding personalizado das calculadoras; painel com métricas agregadas dos alunos

Módulo 7.4 — Modelo de Monetização Avançado

| Canal | Modelo | Estimativa de receita (maturidade) |
| --- | --- | --- |
| Assinaturas Premium B2C | R$ 29,90/mês ou R$ 249/ano | R$ 150.000/mês com 5.000 assinantes |
| Licença Profissional | R$ 79,90/mês por profissional | R$ 40.000/mês com 500 profissionais |
| Licença Corporativa (academia) | R$ 299/mês por academia | R$ 30.000/mês com 100 academias |
| Publicidade contextual (free) | CPM em calculadoras de alto tráfego | R$ 15.000/mês com 200K visitas/mês |
| Afiliados (suplementos/apps) | CPA / CPC | R$ 10.000/mês — complementar |

| KPI | Meta ao final da Fase 7 |
| --- | --- |
| Downloads do app | 50.000 instalações nos primeiros 6 meses |
| Usuários ativos mensais (MAU) | 50.000 — meta original do plano |
| Receita total mensal | R$ 245.000/mês (todos os canais) |
| Profissionais cadastrados | 500 nutricionistas + personal trainers |
| Academias parceiras | 100 academias com licença corporativa |

# 9. Arquitetura Técnica e Evolução por Fase

## 9.1 Evolução do banco de dados (Prisma)

O schema do Prisma evolui incrementalmente. O banco foi criado na Fase 1 mas permanece sem models. A evolução por fase:

| Fase | Models adicionados | Motivação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nenhum (schema vazio) | Calculadoras são client-side; banco não era necessário |
| 2 | NewsletterSubscriber | Captação de leads via newsletter |
| 3 | Article, ArticleCategory, CalcRating | Blog + avaliações de calculadoras |
| 4 | User, Account, Session, UserProfile, CalcHistory, WeightEntry, FavoriteCalc | Sistema de usuários completo |
| 5 | MealPlan, TrainingPlan, FoodEntry, WorkoutEntry | Planejadores e diários |
| 6 | AIConversation, AIMessage, WeeklyInsight | Histórico de chat IA e insights |
| 7 | ProUser, OrgLicense, WearableConnection | Painel profissional e integrações |

## 9.2 Infraestrutura por fase

| Componente | Fase 1–2 | Fase 3–4 | Fase 5–6 | Fase 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospedagem | Railway | Railway + Cloudflare CDN | Vercel ou Railway Pro | Multi-region |
| Banco | Postgres Railway | Postgres + Redis (cache) | Postgres gerenciado | Read replicas |
| Auth | Nenhuma | Auth.js (Fase 4) | Auth.js + MFA | SSO corporativo |
| E-mail | Nenhum | Resend (Fase 2) | Resend + sequências | ESP dedicado |
| IA | Nenhuma | Nenhuma | API LLM (Fase 6) | Fine-tuning |
| Mobile | PWA básico | PWA melhorado | React Native (Fase 7) | App nativo |
| Analytics | GA4 + PostHog | GA4 + PostHog + Hotjar | Data warehouse | BI dedicado |

## 9.3 Indicadores de sucesso — Visão consolidada

| Indicador | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Fase 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visitas/mês | 5K+ | 15K | 40K | 80K | 150K | 200K | 400K |
| Calculadoras | 17 | 17+ | 22+ | 22+ | 22+ | 22+ | 30+ |
| Artigos no blog | — | 10 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200+ |
| Usuários cadastrados | — | — | — | 5.000 | 15.000 | 30.000 | 100K+ |
| Premium pagantes | — | — | — | — | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Receita mensal | — | — | — | — | R$15K | R$60K | R$245K |

# 10. Roadmap de Implementação — Próximos 12 Meses

Cronograma orientativo considerando equipe de 1–2 desenvolvedores full-stack:

| Fase | Módulo principal | Mês | Entregável chave |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gaps técnicos (imperial + prefill + NextStepBanner) | M1 | Jornada entre calculadoras completa |
| 2 | Analytics (GA4 + PostHog) | M1 | Dashboard de uso por calculadora ativo |
| 2 | Newsletter backend (Resend + double opt-in) | M1 | Primeiros leads captados |
| 2 | Páginas institucionais definitivas (LGPD) | M2 | Privacidade + Termos publicados |
| 2 | Blog: estrutura + primeiros 10 artigos | M2 | Blog indexado no Google |
| 3 | Equivalência Alimentar + Simulador de Emagrecimento | M3 | 2 novas ferramentas live |
| 3 | Ganho de Massa + VO2 Máx + Hidratação Corrida | M3 | 3 novas ferramentas live — total: 22 |
| 3 | Blog: 40 artigos totais | M4 | Primeiros rankings SEO |
| 3 | Avaliações + compartilhamento de resultados | M4 | Prova social nas calculadoras |
| 4 | Autenticação (Auth.js) + Perfil + Prisma models | M5 | Usuário pode criar conta |
| 4 | Dashboard de evolução + Diário de Peso | M5 | Primeiro recurso de retenção ativo |
| 4 | Histórico de cálculos + prefill persistente | M6 | Experiência personalizada para usuário logado |
| 5 | Planejador de Emagrecimento + Planejador de Hipertrofia | M7 | Primeiras funcionalidades Premium definidas |
| 5 | Diários (alimentar + treino) | M8 | Engajamento diário implantado |
| 5 | Relatórios PDF + lançamento da assinatura Premium | M8 | Primeira receita recorrente |
| 6 | Gerador de Plano Alimentar IA + Gerador de Treino IA | M9 | Diferenciação competitiva ativa |
| 6 | Assistente Fitness (chat IA) | M10 | Chat personalizado com contexto do usuário |
| 6 | IA de análise de evolução + insights semanais | M10 | Engajamento via notificações e e-mail |
| 7 | Aplicativo React Native (MVP) | M11 | App nas lojas |
| 7 | Integrações Strava + Apple Health / Google Fit | M11 | Dados reais de wearables no portal |
| 7 | Painel profissional (nutricionistas + personal) | M12 | Canal de receita B2B ativo |
| 7 | Licença corporativa (academias) | M12 | 50.000 MAU + R$ 245K/mês em rota |

## 10.1 Princípios de execução

- Cada fase deve entregar valor ao usuário antes de avançar para a próxima — não iniciar a Fase 3 sem o blog da Fase 2 publicado e analytics configurado

- Medir antes de construir: toda nova funcionalidade deve ter KPI definido e ser validada com dados reais de uso antes de expandir

- Conteúdo e produto em paralelo: o blog não deve aguardar a conclusão técnica de cada fase — artigos podem ser escritos e publicados continuamente

- Qualidade sobre quantidade: é preferível ter 22 calculadoras impecáveis do que 40 calculadoras medianas

- Mobile-first desde a Fase 2: todas as novas funcionalidades devem ser desenvolvidas e testadas em mobile antes de desktop